**Retrospective sprint 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Group 3 INF1H | 30-06-2017 |
| Sprint 2 | **Leader of the retrospective:** Melle Nout |
| **Note take:** Melle Nout | Group 3 |
| **Phase 1: Set the stage** | Melle:  **Goede punten:**   * Goede scrummaster * Checkt alles goed   **Minder goede punten:**   * Af en toe te snel afgeleid   Mike:  **Goede punten:**   * Doorzetter   **Minder goede punten:**   * Afspraak gemaakt tijdens projecttijd   Edo:  **Goede punten:**   * Werkt hard * Gaat door totdat het werkt   **Minder goede punten:**   * Niet zo goed documentatie   Joris:  **Goede punten:**   * Stopt veel tijd in het project * Enthousiast   **Minder goede punten:**   * Was deze sprint minder geconcentreerd bezig   Ilyas:  **Goede punten:**   * Heeft veel werk verricht * Android probleem opgelost   **Minder goede punten:**   * Motivatie af en toe wat minder |
| **Phase 2: Gather data** | **Goede punten:**   * Goede communicatie * Veel werk verricht * Lopen voor op de User Stories   **Minder goede punten:**   * Het werk is overschat   **Tijdsbesteding (schaal 1-4):**  2, we hadden onze tijd beter kunnen besteden door beter in te schatten wat |
| **Phase 3: Generate insights** | **Concentratie:** De concentratie in de groep valt regelmatig weg. Van belang is dat we geconcentreerd blijven werken en niet al te veel andere dingen gaan doen. |
| **Phase 4: Decide what to do** | **Changes for next sprint:**  Concetratie:   * Pauze om half 1 * Elkaar aanspreken wanneer iemand iets anders doet dan wat hij moet doen |
| **Phase 5: Closing the retrospective** | De goede punten zijn verwerkt in phase 1. |